# Приложение

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова»

Высшая школа кибертехнологий, математики и статистики

Кафедра информатики

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА

по дисциплине «Управление электронным бизнесом»

на тему «Проект создания интернет-магазина» «Degrey»

Выполнил:

Студент 4 курса группы 15.27Д-БИ19/22Б

очной формы обучения

Нгуен Као Бач.

Научный руководитель:

Гриненко Светлана Викторовна

Москва – 2025

Оглавление

РЕЗЮМЕ	3

1. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ. SWOT-АНАЛИЗ	3

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН	5

3. ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ – СОЗДАНИЕ САЙТА И ЗАПУСК ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА	6

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН	7

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА	9

6. ОЦЕНКА РИСКОВ	9

7. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ НАЧАЛА БИЗНЕСА	10

8. ПРИЛОЖЕНИЕ	11

# РЕЗЮМЕ

| Наименование бизнеса: Интернет-магазин спортивных товаров «Degrey». |  |
| --- | --- |
| Вид деятельности: Онлайн-торговля спортивной одеждой, обувью и инвентарем в формате B2C. |  |
| Краткое описание бизнеса: Проект предполагает создание интернет-магазина «Degrey», специализирующегося на продаже спортивных товаров: обуви для бега, одежды для фитнеса, спортивного инвентаря (мячи, костюмы, аксессуары). Ассортимент будет включать продукцию как массового сегмента, так и среднего ценового уровня. Магазин ориентирован на удобство пользователей: интуитивно понятный интерфейс, адаптация под мобильные устройства, гибкие способы оплаты и доставки. |  |
| Текущий статус проекта: Стартап. На данный момент проведен анализ рынка (Sportmaster, Decathlon, Kant, Ozon), разработано семантическое ядро (более 70 ключевых запросов), выполнен SEO-аудит конкурентов и сформированы требования к функционалу сайта. |  |
| Краткая характеристика продукта/услуги: - Спортивная обувь (кроссовки для бега, фитнеса). - Спортивная одежда (костюмы, футболки, куртки). - Инвентарь (мячи, аксессуары для тренировок). - Спортивные товары со скидками и акциями. |  |
| Необходимый стартовый капитал: около 2,5–3 млн рублей. |  |
| Источники стартового капитала: |  |
|  | собственные средства – 1 000 000 руб. |
|  | банковский кредит / инвестиции – 1 500 000–2 000 000 руб. |
| Способ продаж: онлайн через сайт интернет-магазина, социальные сети (ВКонтакте, Instagram), продвижение через SEO и таргетированную рекламу. |  |
| Потенциальные потребители: мужчины и женщины 18–45 лет, студенты, семьи с детьми, спортсмены-любители, активные жители городов. |  |
| Срок реализации проекта: 12–18 месяцев (разработка сайта, запуск маркетинга, выход на самоокупаемость). |  |
| Количество сотрудников: 6–7 человек (руководитель проекта, маркетолог, IT-специалист, менеджер по продажам, специалист по SEO/аналитике, бухгалтер). |  |
| Срок окупаемости проекта: к концу 2-го года. |  |

# 1. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ. SWOT-АНАЛИЗ

| Ситуация в отрасли: Рынок спортивных товаров в России демонстрирует устойчивый рост. Основными драйверами являются повышение интереса к здоровому образу жизни, увеличение числа людей, занимающихся фитнесом и бегом, а также активное развитие онлайн-торговли. В 2020–2021 годах пандемия способствовала ускоренному переходу потребителей в онлайн, а после 2022 года данная тенденция закрепилась и продолжает усиливаться. В 2025 году ключевым фактором остаётся цифровизация торговли и рост роли маркетплейсов. |  |
| --- | --- |
| Анализ потребителей: Целевая аудитория интернет-магазина «Degrey» включает мужчин и женщин в возрасте 18–45 лет, ведущих активный образ жизни. Ключевые сегменты: - студенты и молодежь, увлеченные спортом и фитнесом; - офисные сотрудники, занимающиеся спортом в свободное время; - семьи с детьми, покупающие спортивную обувь и одежду; - спортсмены-любители и энтузиасты ЗОЖ. Потребители ценят удобство онлайн-покупки, быстрый поиск товара, возможность выбора размера и доставки, а также акции и скидки. |  |
| Объем рынка: По оценкам аналитиков, рынок спортивных товаров в России оценивается в десятки миллиардов рублей. Наибольшую долю занимают обувь и одежда для фитнеса и бега. Онлайн-сегмент демонстрирует ежегодный рост 10–15%. В ближайшие годы ожидается продолжение роста за счет цифровизации торговли, развития маркетплейсов и мобильных приложений. |  |
| Анализ конкуренции: Крупнейшие конкуренты на рынке — федеральные сети Sportmaster, Decathlon, а также маркетплейсы Ozon и Wildberries. Кроме того, существуют специализированные магазины (Kant, Спорт-aim). Конкуренция высокая, но новые проекты могут занять нишу за счет удобного интерфейса, персонализированных предложений и грамотного продвижения в интернете. |  |
| Законодательные ограничения: Деятельность интернет-магазинов регулируется законами РФ: - Закон «О защите прав потребителей» (№ 2300-1); - Закон «О персональных данных» (№ 152-ФЗ); - Налоговое законодательство РФ (НДС, онлайн-кассы, 54-ФЗ); - Требования к маркировке товаров (честный знак для спортивной обуви). Соблюдение этих норм является обязательным для легальной работы интернет-магазина. |  |
| SWOT-анализ: |  |
| Сильные стороны: - Узкая специализация (спортивные товары). - Широкий ассортимент (обувь, одежда, инвентарь). - Сайт разработан на платформе Nethouse — современный, адаптивный и удобный для пользователей. - Удобный онлайн-сервис и современный сайт. - Возможность доставки по всей России. - Акцент на SEO и цифровой маркетинг. | Слабые стороны: - Ограниченные финансовые ресурсы стартапа. - Отсутствие офлайн-магазинов и складской сети. - Низкая узнаваемость бренда на начальном этапе. - Зависимость от поставщиков. - Ограниченные технические возможности платформы Nethouse (ограничения шаблонов и кастомизации). |
| Угрозы: - Высокая конкуренция со стороны крупных игроков (Sportmaster, Ozon). - Изменения в законодательстве (маркировка, налоги). - Риски логистики (сбои доставки, рост стоимости). - Экономическая нестабильность и снижение покупательской способности. - Технические сбои или изменения в политике платформы Nethouse, влияющие на работу сайта. | Возможности: - Рост интереса к здоровому образу жизни и спорту. - Активное развитие онлайн-торговли и маркетплейсов. - Использование социальных сетей и digital-маркетинга. - Возможность партнерств с фитнес-клубами и спортивными школами. - Возможность расширения ассортимента и интеграции с CRM для персонализации продаж. |

# 2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

## 2.1. Общая концепция маркетингового плана

Продукт/услуга: Ассортимент интернет-магазина «Degrey» включает спортивную обувь (кроссовки для бега, фитнеса), спортивную одежду (костюмы, футболки, куртки), а также спортивный инвентарь (мячи, аксессуары).

Клиенты: Мужчины и женщины 18–45 лет, ведущие активный образ жизни. Основные сегменты: студенты, офисные сотрудники, семьи с детьми, спортсмены-любители.

Нужды и потребности клиентов: - Доступные цены и гибкая система скидок. - Удобный поиск и фильтрация товаров онлайн. - Быстрая доставка и надежный сервис. - Гарантия качества, возврат и обмен товаров.

Конкуренты: - Крупные сети: Sportmaster, Decathlon. - Маркетплейсы: Ozon, Wildberries. - Специализированные магазины: Kant, Sportaim.

## 2.2 Описание продукта/услуги: Интернет-магазин «Degrey» предлагает товары для активного образа жизни и спорта. Отличительная особенность проекта – удобная онлайн-платформа с современным интерфейсом, акцент на digital-маркетинг, программы лояльности и акции.

## 2.3. Цена продукта/услуги

| Продукт/услуга 1: |  |
| --- | --- |
| Общая стоимость расходов на 1 ед. продукта/услуги, с учетом прямых и косвенных затрат | ~2 000 ₽. |
| Сколько готовы заплатить потребители | 3 000–4 500 ₽. |
| Цены конкурентов | Sportmaster: 3 499–5 999 ₽. Decathlon: 2 999–4 999 ₽. |
| Цена | 3 200 ₽. |
| Причины установления этой цены | ниже среднего уровня рынка, что делает предложение конкурентоспособным. |
| Скидки (размер и кому будут предоставляться) | 10–15% студентам и постоянным клиентам. |
| Кредит (условия и кому будет предоставляться) | через партнерский банк (6–12 мес.). |

## 2.4. Месторасположение

Расположение: Онлайн-площадка, доступная по всей России.

Метод реализации продукции: Продажи через сайт интернет-магазина, социальные сети (VK, Instagram), интеграция с маркетплейсами.

## 2.5. Продвижение

| Реклама 1: |  |
| --- | --- |
| Вид | SEO-продвижение. |
| Метод | оптимизация сайта, использование семантического ядра (70+ ключевых запросов). |
| Затраты | 50 000 ₽ в год. |
| Реклама 2: |  |
| Вид | Таргетированная реклама в социальных сетях. |
| Метод | рекламные посты и сторис в VK и Instagram. |
| Затраты | 100 000 ₽ в год. |
| Стимулирование продаж 1: |  |
| Вид | Программа лояльности. |
| Метод | начисление бонусов, скидки постоянным клиентам. |
| Затраты | 70 000 ₽ в год. |
| Стимулирование продаж 2: |  |
| Вид | Сезонные акции. |
| Метод | скидки «Back to school», «Фитнес-весна», праздничные распродажи. |
| Затраты | 80 000 ₽ в год. |

# 3. ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ – СОЗДАНИЕ САЙТА И ЗАПУСК ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

Разработка сайта интернет-магазина «Degrey» выполнялась в рамках практического задания № 8 на платформе Nethouse.

Платформа позволяет быстро создать и запустить интернет-магазин без необходимости программирования, обеспечивая адаптивный дизайн, удобную навигацию и интеграцию с платёжными системами.

3.1. Структурная декомпозиция работ (WBS)

- Инициация проекта

  - Формулировка целей и задач.

  - Формирование команды проекта.

  - Определение бюджета и источников финансирования.

- Анализ и проектирование

  - Анализ рынка и конкурентов (Sportmaster, Decathlon, Ozon, Wildberries).

  - Разработка концепции сайта (структура каталога, карточка товара, корзина).

  - Определение функциональных и нефункциональных требований.

- Разработка сайта

  - Выбор конструктора/платформы – Nethouse.

  - Настройка структуры сайта: главная страница, каталог товаров, корзина, форма обратной связи.

  - Настройка модулей онлайн-оплаты и доставки.

  - Интеграция с социальными сетями (VK, Instagram).

- Тестирование и наполнение

  - Добавление товаров (фото, описания, цены).

  - SEO-оптимизация (внедрение семантического ядра — более 70 ключевых слов).

  - Тестирование функционала (поиск, корзина, оплата, доставка).

- Запуск и продвижение

  - Запуск сайта в рабочий режим.

  - Проведение рекламной кампании (SEO, таргетированная реклама, социальные сети).

  - Внедрение программы лояльности и акций.

- Оптимизация и развитие

  - Сбор аналитики (поведение пользователей, конверсии).

  - Улучшение юзабилити.

  - Расширение ассортимента.

3.2. Оценка сроков реализации

| Этап проекта | Сроки выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- |
| Инициация проекта | 1 месяц | Руководитель проекта |
| Анализ и проектирование | 1,5 месяца | Маркетолог, аналитик |
| Разработка сайта | 2 месяца | IT-специалист, дизайнер |
| Тестирование и наполнение | 1,5 месяца | IT-специалист, менеджер |
| Запуск и продвижение | 1 месяц | Вся команда |
| Оптимизация и развитие | Постоянно | SEO-специалист, маркетолог |

Общий срок реализации: 7–8 месяцев.

3.3. Основные ресурсы

- Финансовые: 2,5–3 млн ₽ (разработка сайта, маркетинг, реклама, закупка товара).

- Человеческие: команда из 6–7 человек.

- Технические: платформа Nethouse, хостинг, CRM-система, платёжный модуль, система аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics).

# 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

4.1. Персонал

| Должность: Руководитель проекта |  |
| --- | --- |
| Квалификационные требования | высшее образование в области менеджмента, опыт управления проектами от 3 лет. |
| Количество | 1 |
| Ставка, з/п, тыс. руб. в месяц | 80 тыс. руб./мес. |
| ФОТ , тыс. руб. в год | 960 тыс. руб./год. |
| Должность: Маркетолог |  |
| Квалификационные требования | высшее образование в маркетинге, опыт работы с digital-маркетингом, SEO, SMM. |
| Количество | 1 |
| Ставка, з/п, тыс. руб. в месяц | 60 тыс. руб./мес. |
| ФОТ , тыс. руб. в год | 720 тыс. руб./год. |
| Должность: IT-специалист (web-разработчик) |  |
| Квалификационные требования | опыт работы с CMS, знание HTML/CSS/JS, опыт интеграции платёжных систем. |
| Количество | 1 |
| Ставка, з/п, тыс. руб. в месяц | 70 тыс. руб./мес. |
| ФОТ , тыс. руб. в год | 840 тыс. руб./год. |
| Должность: Менеджер по продажам |  |
| Квалификационные требования | опыт работы в e-commerce, навыки клиентского сервиса. |
| Количество | 2 |
| Ставка, з/п, тыс. руб. в месяц | 45 тыс. руб./мес. |
| ФОТ , тыс. руб. в год | 1 080 тыс. руб./год (2×540). |
| Должность: SEO/аналитик |  |
| Квалификационные требования | знание инструментов Яндекс.Метрика, Google Analytics, опыт SEO-продвижения. |
| Количество | 1 |
| Ставка, з/п, тыс. руб. в месяц | 55 тыс. руб./мес. |
| ФОТ , тыс. руб. в год | 660 тыс. руб./год. |
| Должность: Бухгалтер |  |
| Квалификационные требования | профильное образование, знание налогового законодательства РФ. |
| Количество | 1 |
| Ставка, з/п, тыс. руб. в месяц | 50 тыс. руб./мес. |
| ФОТ , тыс. руб. в год | 600 тыс. руб./год (2×540). |
| Итого ФОТ: 960 + 720 + 840 + 1 080 + 660 + 600 = 4 860 тыс. руб./год (~4,86 млн руб.). |  |

# 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Финансовый план проекта интернет-магазина ООО «Degrey» разработан в программе Project Expert.

В процессе моделирования были учтены все ключевые параметры — инвестиции, объём продаж, расходы и налоги.

Общая стоимость реализации проекта составила 1 040 000 рублей, включая этапы разработки сайта, тестирования и маркетингового продвижения. Продажи начинаются с декабря 2025 года, средняя цена товаров — 2 500–3 500 руб., объём продаж — около 30 единиц каждого товара в месяц.

В разделе общих издержек учтены ежемесячные расходы на платформу Tilda (1 500 руб.) и маркетинг (20 000 руб.). Применяются налоги: УСН — 15 %, страховые взносы — 0,2 %, налог на прибыль — 20 %.

Расчёты показали, что проект является высокорентабельным и устойчивым:

- NPV = 649 700 руб.

- IRR = 420,8 %

- PI = 1,86

- Срок окупаемости = 6 месяцев

Даже при изменении ключевых факторов (цены, объёма продаж) на ±50 % проект сохраняет положительный результат и окупается менее чем за год. Таким образом, проект «Degrey» экономически эффективен и рекомендуется к реализации.

# 6. ОЦЕНКА РИСКОВ

| Риск | Мероприятия |
| --- | --- |
| Высокая конкуренция со стороны крупных игроков (Sportmaster, Ozon, Wildberries) | Разработка уникального позиционирования, активное SEO-продвижение, программы лояльности |
| Сбои в логистике и рост стоимости доставки | Заключение договоров с несколькими курьерскими службами, оптимизация складских процессов |
| Недостаток узнаваемости бренда на начальном этапе | Инвестиции в рекламу и PR, сотрудничество с блогерами и фитнес-клубами |
| Финансовые риски (снижение спроса, рост расходов) | Регулярный мониторинг затрат, гибкая ценовая политика, диверсификация ассортимента |
| Изменения в законодательстве (маркировка, налогообложение) | Консультации с юристами, своевременная адаптация к новым требованиям |

# 7. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ НАЧАЛА БИЗНЕСА

| Мероприятия | Сроки | Описание |
| --- | --- | --- |
| Поиск помещения под офис/бизнес | 1 месяц | Аренда небольшого офиса (20–30 м²) для менеджеров и бухгалтерии |
| Подготовка пакета документов на регистрацию бизнеса | 2 месяц | Сбор документов для регистрации ООО в налоговой службе |
| Государственная регистрация бизнеса | 1 месяц | Регистрация ООО «Degrey» в ФНС РФ |
| Заключение договора аренды | 1 месяц | Подписание договора аренды офиса |
| Открытие расчетного счета | 2 недели | Открытие счета в банке для расчетов с клиентами и поставщиками |
| Изготовление печати | 1 неделя | Заказ печати для официальных документов |
| Оповещение госорганов об открытии бизнеса | 2 недели | Уведомление налоговой и фондов о начале деятельности |
| Получение лицензий, разрешений | 1 месяц | Получение разрешений (онлайн-торговля, касса 54-ФЗ) |
| Поиск персонала | 1 месяц | Набор сотрудников: маркетолог, программист, бухгалтер, менеджеры |
| Приобретение техники и мебели для оснащения офиса | 2 недели | Закупка компьютеров, мебели, оргтехники |
| Заключение договоров с сотрудниками | 2 недели | Подписание трудовых договоров |
| Запуск бизнеса | 1 месяц | Запуск сайта, маркетинговая кампания, первые продажи |

# 8. ПРИЛОЖЕНИЕ

Кэш фло проекта

Прибыли и убытки проекта

Анализ чувствительности – NPV от Уровень инфляции

Анализ чувствительности – NPV от Обьема сбыта

Анализ чувствительности – NPV от цена сбыта

Анализ чувствительности – NPV от Прямых издержек

Диаграмма Ганта – календарный план