ПРОЕКТ «предпритиятие»

Устав проекта

Москва, 2025

Лист контроля над документом

Запись изменений

| Дата | Автор | Роль | Версия | Ссылка на изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.01.24 | Петров П.П. | РП | 01 | Предыдущая версия отсутствует |
| 21.01.24 | Петров П.П. | РП | 02 | Уточнены сроки проекта |
| 01.03.24 | Петров П.П. | РП | 03 | Передвинут срок формулирования требований |

Согласование

| № | Дата | Наименование | Автор замечания | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.01. 24 | Перенос сроков | Петров П.П. |  |
| 2 | 26.02.24 | Изменения сроков формулирования требований | Петров П.П. |  |

Обработка замечаний

| № | Дата | Версия с учетом замечаний | Исполнитель | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.01. 24 | 02 | Петров П.П. |  |
| 2 | 01.03.24 | 03 | Петров П.П. |  |

1. Введение

Цель данного документа: утверждение целей проекта, требований к результатам, границ проекта, организационной структуры и ответственности в проекте, процедур проекта.

Основание для проведения работ:

Договор № 100 от «11» января 2024 г.

Ссылки на документы:

1. Договор № 100 от «11» января 2024 г.

2. Содержание проекта

2.1. Цели и задачи проекта

Цель - стратегическое планирование деятельности компании

ООО «____________».

Задачи проекта - в период с 11 января 2016 г. по 31 августа 2016 г.:

1)Разработать «Отчет об обследовании ХС»

2) разработать документ «Модель основных бизнес-процессов» по типу «как есть»;

3)Разработать документ организационная структура ХС;

4)Разработать документ организационная структура ИТ-службы ХС

5)Разработать документа «Бизнесс-стратегия»

6)Разработать документ «ИТ-стратегия»

7)Разработать реестр «Портфель проектов ИТ»

8)Произвести расчет и формирование документа

9)Произвести расчет и формирование документа

2.2. Допущения и ограничения

Допущения

Персонал, критически важный для реализации проекта, не покинет компанию.

Исполнитель вправе привлекать сторонних подрядчиков для выполнения работ.

Ограничение по времени

Все задачи, распределенные по этапам Проекта, планируется выполнить в период между 10 марта 2025 г. и 19 мая 2025 г.

Ограничения по бюджету

Совокупная стоимость Проекта не должна превысить 3100 тыс. руб.

Ограничения по документам и материалам

В рамках проекта осуществляется разработка документов и моделей в соответствии с пунктом 2.1.

Организационные границы

Участники проекта:

Заказчик: ООО «_______________».

Исполнитель: Организация «Студенты №1».

Ограничения по количеству командировок команды Исполнителя: 11 командировок.

Ограничения по количеству командировок команды Заказчика: по необходимости.

Функциональные границы

Масштабы: основные функции компании ООО «___________»; основные бизнес-процессы компании ООО «_______________».

Географические границы

ООО «___________» (Москва).

Региональные отделения выходят за границы проекта.

3. Основные вехи и результаты

| Название вехи | Срок | Результаты |
| --- | --- | --- |
| Начало Проекта | 10.03.2024 | Подготовлено и проведено стартовое совещание |
| Проектная команда сформирована |  | Этап формирования проектной команды Утвержден «Устав проекта». |
| Описание хозяйствующего субъекта (ХС). |  | Сформирован «Отчет по обследованию ХС». Разработан документ «Модель основных бизнес- процессов предприятия по типу «как есть» |
| Описание организационной структуру ХС (в т.ч. ИТ-служб). |  | Сформирована диаграмма организационной структуры ХС; сформирована диаграмма ИТ-службы ХС; |
| Разработка бизнес-стратегии для ХС. |  | Разработан документ «бизнес-стратегия ХС». Проанализированы внутренние и внешние процессы. Проведен анализ конкурентов. Сформирована миссия, цели, видение ХС. |
| Разработка архитектуры корпоративной информационной системы ХС (как должно быть). |  | Разработан документ «Модель автоматизируемых бизнес-процессов » по типу «как должно быть». |
| Формирование портфель проектов ИТ ХС согласно стратегии ИТ. |  | Проанализированы имеющиеся предложения ИС на рынке и произведен выбор ИС. Формирование реестра «Портфель проектов ИТ». |
| Разработка годовой бюджет ИТ ХС. |  | Сформирована электронная таблица «Годовой бюджет ИТ ХС» |
| Разработать годового плана информатизации ХС. |  | Сформирована электронная таблица «Годовой план информатизации» |
| Конец проекта |  | Формальное закрытие проекта |

4. Организационная структура проекта и ответственность

4.1. Организационная структура

Для реализации задач проекта сформированы рабочие группы.

Проектная команда обеспечивает своевременное и качественное выполнение работ по проекту.

Проектная команда включает сотрудников Исполнителя и специалистов Заказчика, работающих вместе.

Руководство проектом осуществляют руководитель проекта со стороны Заказчика и руководитель проекта со стороны Исполнителя.

За работой проектной команды наблюдают Кураторы проекта со стороны Заказчика и Исполнителя.

Со стороны Заказчика и Исполнителя формируется проектная группа из специалистов с необходимыми компетенциями, участие которых обеспечит успешное выполнение проекта.

5. Процедуры управления проектом

В данном разделе приведены порядок и требования, связанные

с управлением проектом, направленные на эффективное выполнение проекта.

5.1. Управление коммуникациями

Средством коммуникации всех членов проектной команды является электронная почта. Посредством электронной почты осуществляется обмен основными документами проекта, планами, заданиями, протоколами и прочей проектной документацией, а также запросами на получение информации и ответами на нее. В качестве документов, подтверждающих общее понимание обсужденных вопросов, могут использоваться протоколы, подписываемые Заказчиком и Исполнителем на уровне Кураторов проекта, Руководителей проекта.

Документы передаются Заказчику только Руководителем проекта со стороны Исполнителя.

Руководитель проекта со стороны Заказчика передает замечания к документам Руководителю проекта со стороны Исполнителя.

5.1.1. Планирование и порядок проведения совещаний

Для решения вопросов, возникающих в ходе проекта, проводятся совещания. Совещания могут проходить как в очной форме, так и по телефону.

Перед совещанием должны быть определены цель, повестка, состав участников, необходимые материалы.

Место и время совещания должны быть согласованы с участниками (с руководителями проектов, кураторами и другими участниками, не входящими в проектную команду). Материалы, требующие изучения перед совещанием, должны быть разосланы участникам заранее с учетом времени на изучение.

Если на совещании планируется принять некоторое решение, сторонами должны быть проработаны варианты решений и доведны до другой стороны.

По результатам совещания готовится Протокол, в котором фиксируются принятые решения.

Протокол рассылается участникам для согласования в течение восьми рабочих часов.

Порядок согласования отчета о встрече определяется в рабочем порядке.

Протокол согласовывается по электронной почте (без подписей бумажной копии документа).

Допускается «автосогласование» отчета: отчет считается согласованным при отсутствии ответного письма в течение двух дней.

5.1.2. Информирование о ходе проекта

Отчетностью по ведению проекта являются еженедельные статус отчеты проекта и актуальный план проекта с указанием фактического состояния работ на текущую дату.

Статус-отчет проекта готовится руководителем проекта со стороны Исполнителя и направляется руководителю проекта со стороны

Заказчика (копия - заместителям руководителя проекта) по электронной почте каждый понедельник.

5.1.3. Порядок решения проблем, рисков

Любой участник проектной команды может поднять проблему, возникшую в ходе проекта. Проблема направляется вышестоящее му руководителю при невозможности решить ее на своем уровне.

При наличии проблемы участник проекта информирует руководителя проекта о наличии проблем, на уровне руководителя проекта - руководитель проекта информирует куратора и РП другой стороны о наличии проблемы.

При направлении проблемы вышестоящему руководителю инициатор должен подробно описать проблему, описать действия, которые предпринимались для ее решения, и по возможности предложить к обсуждению вариант решения проблемы.

6. Процедуры приемки-сдачи

Передача отчетных материалов и документов Заказчику осуществляется по мере их готовности в соответствии с Планом проекта.

Согласование документов осуществляется итерационно: для каждого документа сначала согласовывается шаблон и структура документа, затем на согласование Заказчику направляется первый драфт документа, и после устранения замечаний осуществляется согласование и утверждение итогового документа.

В целом на согласование каждого документа Заказчику отводится четыре дня, из них:

•один день - согласование шаблона и структуры документа;

•один день - согласование первого драфта;

• один день - согласование итогового документа, с устраненными замечаниями;

• один день - утверждение документа.

Замечания к документу вносятся по тексту в режиме правки и (или) заносятся в Журнал замечаний.

Замечания к документам и материалам, выявленные Заказчиком, устраняются Консультантом в срок до пяти дней.

Замечания со стороны Заказчика по новым версиям отчетных материалов, исправленных Консультантом и предоставленных Заказчику для повторного рассмотрения, могут уточнять замечания, сделанные Заказчиком ранее, но не могут содержать новые критические замечания по сравнению с более ранними замечаниями.

Список лиц, ответственных за проектный материалы и документы

| № | Наименование документа | ФИО |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Отчет по обследованию ХС» | Иванов И.И. |

7. Оценка затрат на проект.

Налоги выплачиваются согласно законодательству РФ.

Источники финансирования проекта: финансирование за счет средств заказчика.

Расчет финансовых издержек: по договоренности.

Схема и организация финансирования: по договоренности.