## Slide 1: 5. ИТ проекты 5.1. Сравнение ИТ проектов
Примерный плана выполнения проектов
Оценка и приоретизация возможных проектов
Этап планирования
Уже выполняемые проекты
Описания проектов
Проекты по устранению найденных проблем
Проекты по переходу в требуемое состояние
Анализ текущего состояния ИТ
Проектирование требуемого состояния ИТ

## Slide 2
№ | Проект | Выгоды для бизнеса и ИТ | Затраты (деньги, время) | Риски проекта | Результат оценки
1 | Внедрение Mundfish DevManager | H (Централизация, прозрачность, скорость) | H (Высокие) | M (Средние, интеграционные) | Высокий приоритет. Выгоды >> Затрат. Требует управления рисками.
2 | Автоматизация CI/CD | H (Сокращение времени выхода релизов) | M (Средние) | L (Низкие, технологии отработаны) | Высокий приоритет. Выгоды > Затрат. Низкие риски.
3 | Интеграция Jira, TestRail, Zendesk | H (Скорость реакции, контроль качества) | M (Средние) | M (Средние, организационные) | Высокий приоритет. Выгоды > Затрат.
4 | Модуль аналитики отзывов | M (Улучшение качества продукта) | L (Низкие) | L (Низкие) | Средний приоритет. Хорошее соотношение выгоды/затраты.
5 | База знаний (Confluence) | M (Стандартизация, onboarding) | L (Низкие) | L (Низкие) | Средний приоритет. Низкие затраты и риски.
6 | Система мониторинга (Grafana, Prometheus) | M (Стабильность, уменьшение downtime) | L (Низкие) | L (Низкие) | Высокий приоритет. Критично для поддержки.
7 | Модернизация ИТ-инфраструктуры | H (Масштабируемость, гибкость) | H (Высокие) | H (Высокие, сложность перехода) | Средний/Низкий приоритет. Затраты и риски высоки. Требует осторожного планирования.
8 | Разработка внутреннего API | M (Гибкость интеграций) | M (Средние) | M (Средние) | Средний приоритет. Зависит от успеха проекта №1.

## Slide 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Организационные мероприятия
Реорганизация оргструктуры ИТ
Внедрение ролевой модели и матрицы ответственности
Финализация новой оргструктуры и регламентов
Повышение квалификации персонала
Оценка и сертификация компетенций персонала
Разработка и внедрение базовых процессов ИТ
Уточнение и оптимизация процессов
Автоматизация ключевых процессов (DevManager, этапы 1–2)
Интеграция и настройка системы мониторинга и аналитики
Запуск в промышленную эксплуатацию и стабилизация всей системы
Поддержка и непрерывное улучшение процессов
Подготовительные работы
Основной этап реорганизации
Финальный блок по оргструктуре
Самый большой центральный блок
Итоговый результат всей ИТ-стратегии
После завершения основных работ

## Slide 4: 5. ИТ проекты 5.3. Описание проектов
№ | Название проекта | Краткое описание и цель
1 | Внедрение Mundfish DevManager | Центральная интеграционная платформа собственной разработки (объединяет Jira, TestRail, Zendesk, CI/CD, аналитику)
2 | Автоматизация CI/CD | Полная автоматизация сборок и деплоя (Jenkins/GitHub Actions + внутренние скрипты)
3 | Интеграция Jira – TestRail – Zendesk | Двусторонняя автоматическая синхронизация задач, тест-кейсов и тикетов поддержки
4 | Модуль аналитики отзывов | Сбор и анализ отзывов из Steam, VK Play, Metacritic в реальном времени
5 | База знаний на Confluence | Централизованная стандартизированная база знаний + ускорение онбординга
6 | Система мониторинга (Grafana + Prometheus) | Мониторинг всей инфраструктуры, алертинг, снижение downtime
7 | Модернизация ИТ-инфраструктуры | Полный переход на облако (Kubernetes в VK Cloud/AWS), отказ от локальных серверов
8 | Разработка внутреннего API DevManager | Открытый REST API для будущих внутренних и внешних интеграций

## Slide 5: 5. ИТ проекты 5.4. Портфель проектов
Группа проектов | Состав проектов (2025–2027)
1. Обязательные проекты | Внедрение Mundfish DevManager (все фазы), Автоматизация CI/CD, Система мониторинга (Grafana + Prometheus)
2. Базовый портфель проектов | Интеграция Jira-TestRail-Zendesk, Модуль аналитики отзывов, База знаний Confluence
3. Расширенный портфель | Разработка внутреннего API, Мобильные клиенты DevManager, AI-инструменты для QA
4. Портфель потенциальных | Полная миграция инфраструктуры в облако, Внедрение Service Desk и каталога услуг с SLA, ERP/CRM система

## Slide 6: 6. Пересмотр ИТ стратегии
Частота пересмотра:
Плановый – раз в квартал
Внеплановый – при существенных изменениях в бизнесе и/или ИТ
Причины внепланового пересмотра (примеры из документа):
Кризис (финансовый, репутационный)
Смена генерального директора или ключевых руководителей
Запуск нового крупного проекта (например, Atomic Heart 2)
Появление новых технологий, существенно меняющих ландшафт (например, массовое внедрение AI в геймдев)