Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Институт цифровой экономики и информационных технологий

Кафедра информатики

Практическая работа №5

по дисциплине

«Информационный менеджмент»

Выполнили

студенты 4 курса

группы 15.27Д-БИ19/22Б

очной формы обучения

высшая школа ВШКМиС

Фамилии студенты

Царковная Елизавета Александровна,

Нгуен Као Бач,

Чан Куанг Тханг

Москва, 2025

Практическая работа. №5

Формирование портфеля проектов ИТ ХС согласно стратегии ИТ

Цель – сформировать портфель проектов ИТ ХС согласно стратегии ИТ

I.План работы

1. Соберите информацию об ИТ-проектах.

| № | Название проекта | Краткое описание и цель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение Mundfish DevManager | Центральная интеграционная платформа собственной разработки (объединяет Jira, TestRail, Zendesk, CI/CD, аналитику) |
| 2 | Автоматизация CI/CD | Полная автоматизация сборок и деплоя (Jenkins/GitHub Actions + внутренние скрипты) |
| 3 | Интеграция Jira – TestRail – Zendesk | Двусторонняя автоматическая синхронизация задач, тест-кейсов и тикетов поддержки |
| 4 | Модуль аналитики отзывов | Сбор и анализ отзывов из Steam, VK Play, Metacritic в реальном времени |
| 5 | База знаний на Confluence | Централизованная стандартизированная база знаний + ускорение онбординга |
| 6 | Система мониторинга (Grafana + Prometheus) | Мониторинг всей инфраструктуры, алертинг, снижение downtime |
| 7 | Модернизация ИТ-инфраструктуры | Полный переход на облако (Kubernetes в VK Cloud/AWS), отказ от локальных серверов |
| 8 | Разработка внутреннего API DevManager | Открытый REST API для будущих внутренних и внешних интеграций |

2. Проведите сравнение проектов.

| № | Проект | Выгоды для бизнеса и ИТ | Затраты (деньги, время) | Риски проекта | Результат оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение Mundfish DevManager | H (Централизация, прозрачность, скорость) | H (Высокие) | M (Средние, интеграционные) | Высокий приоритет. Выгоды >> Затрат. Требует управления рисками. |
| 2 | Автоматизация CI/CD | H (Сокращение времени выхода релизов) | M (Средние) | L (Низкие, технологии отработаны) | Высокий приоритет. Выгоды > Затрат. Низкие риски. |
| 3 | Интеграция Jira, TestRail, Zendesk | H (Скорость реакции, контроль качества) | M (Средние) | M (Средние, организационные) | Высокий приоритет. Выгоды > Затрат. |
| 4 | Модуль аналитики отзывов | M (Улучшение качества продукта) | L (Низкие) | L (Низкие) | Средний приоритет. Хорошее соотношение выгоды/затраты. |
| 5 | База знаний (Confluence) | M (Стандартизация, onboarding) | L (Низкие) | L (Низкие) | Средний приоритет. Низкие затраты и риски. |
| 6 | Система мониторинга (Grafana, Prometheus) | M (Стабильность, уменьшение downtime) | L (Низкие) | L (Низкие) | Высокий приоритет. Критично для поддержки. |
| 7 | Модернизация ИТ-инфраструктуры | H (Масштабируемость, гибкость) | H (Высокие) | H (Высокие, сложность перехода) | Средний/Низкий приоритет. Затраты и риски высоки. Требует осторожного планирования. |
| 8 | Разработка внутреннего API | M (Гибкость интеграций) | M (Средние) | M (Средние) | Средний приоритет. Зависит от успеха проекта №1. |

3. Составьте план проектов.

Организационные мероприятия

Реорганизация оргструктуры ИТ

Внедрение ролевой модели и матрицы ответственности

Финализация новой оргструктуры и регламентов

Повышение квалификации персонала

Оценка и сертификация компетенций персонала

Разработка и внедрение базовых процессов ИТ

Уточнение и оптимизация процессов

Автоматизация ключевых процессов (DevManager, этапы 1–2)

Интеграция и настройка системы мониторинга и аналитики

Запуск в промышленную эксплуатацию и стабилизация всей системы

Поддержка и непрерывное улучшение процессов

Подготовительные работы

Основной этап реорганизации

Финальный блок по оргструктуре

Самый большой центральный блок

Итоговый результат всей ИТ-стратегии

После завершения основных работ

Общая характеристика схемы (официальное название в компании)

Это план-график реализации ИТ-стратегии Mundfish на 2025–2026 гг. Схема построена в виде дерева зависимостей (dependency tree) с цветовой кодировкой приоритетов и временной шкалой снизу (от 0 месяцев слева → 12+ месяцев справа).

Ключевые особенности

- Все блоки имеют коды вида ОРГ (организационные), КВАЛ (квалификация), ПРОЦ (процессы).

- Цвета полностью соответствуют матрице приоритизации «выгоды / ресурсы / сложность»:

  - зелёный → низкий приоритет

  - жёлтый/светло-жёлтый → средний

  - ярко-жёлтый → высокий

  - оранжевый/красноватый → очень высокий / критический

- Поток идёт слева направо и сверху вниз: от подготовительных работ → к основным изменениям → к финальному запуску и стабилизации.

Расшифровка основных направлений

- ОРГ2 → ОРГ3а–3г → ОРГ4 → ОРГ5 Полная реорганизация ИТ-структуры и внедрение ролевой модели.

- КВАЛ1а–1в + КВАЛ2а–2б Повышение квалификации и сертификация сотрудников.

- ПРОЦ1–ПРОЦ2 → ПРОЦ3 → ПРОЦ4 → ПРОЦ5 Главная линия: от разработки базовых процессов → автоматизация ключевых (DevManager) → интеграция мониторинга → запуск всей системы в промышленную эксплуатацию.

- ПРОЦ6 Поддержка и непрерывное улучшение (идёт параллельно с самого начала и после завершения).

Временные рамки (реалистичная оценка на 2025–2026 гг.)

| Период | Что делается (основные блоки) | Результат к концу периода |
| --- | --- | --- |
| 0–6 месяцев (2025 Q1–Q2) | ОРГ2, КВАЛ1а–1в, ПРОЦ6 | Подготовка, обучение, поддержка текущих процессов |
| 6–8 месяцев (2025 Q3–Q4) | ОРГ3а–3г, ПРОЦ1а–1б, ПРОЦ2а–2б | Новая оргструктура + базовые регламенты процессов |
| 8-12 месяцев (2026 Q1–Q2) | ПРОЦ3 (самый большой жёлтый блок), начало ОРГ4 | DevManager (фазы 1–2), полная автоматизация CI/CD и интеграций |
| 12–14 месяца (2026 Q3–Q4) | ОРГ4–ОРГ5, ПРОЦ4, завершение всех интеграций | Ролевая модель, мониторинг (Grafana/Prometheus), аналитика |
| 24+ месяца (2027 и далее) | ПРОЦ5 (оранжево-красный блок) + постоянный ПРОЦ6 | Полный запуск единой платформы DevManager в промышленную эксплуатацию, стабильная работа и непрерывное развитие |

4. Сформируйте портфель проектов.

| Группа проектов | Состав проектов (2025–2027) |
| --- | --- |
| 1. Обязательные проекты | Внедрение Mundfish DevManager (все фазы), Автоматизация CI/CD, Система мониторинга (Grafana + Prometheus) |
| 2. Базовый портфель проектов | Интеграция Jira-TestRail-Zendesk, Модуль аналитики отзывов, База знаний Confluence |
| 3. Расширенный портфель | Разработка внутреннего API, Мобильные клиенты DevManager, AI-инструменты для QA |
| 4. Портфель потенциальных | Полная миграция инфраструктуры в облако, Внедрение Service Desk и каталога услуг с SLA, ERP/CRM система |

Портфель ИТ-проектов сформирован в строгом соответствии с утверждённой ИТ-стратегией студии и разделён на четыре группы по степени обязательности, срочности и стратегической важности. Деление позволяет руководству и инвесторам чётко понимать, какие инициативы необходимо реализовать в любом случае, какие входят в базовый план развития, какие дают конкурентное преимущество при наличии ресурсов и какие остаются в резерве на будущее.

Обязательные проекты

Это проекты, без выполнения которых невозможно достижение основных целей ИТ-стратегии и дальнейший рост студии как международного AAA-разработчика. Их реализация начинается уже в 2025 году и не подлежит переносу.

- Внедрение Mundfish DevManager (все фазы 1–4) Флагманский проект стратегии. Собственная интеграционная платформа, которая станет «нервной системой» всей разработки. Объединяет в единое цифровое пространство Jira, TestRail, Zendesk, Jenkins, системы сборки, аналитику отзывов, мониторинг и внутренние сервисы. После полного запуска (планируется к концу 2026 – началу 2027) DevManager полностью заменит разрозненные инструменты и ручные процессы, обеспечив сквозную автоматизацию от идеи задачи до публикации билда и анализа обратной связи игроков.

- Полная автоматизация CI/CD Перевод всех пайплайнов сборки, тестирования и деплоя на полностью автоматизированный конвейер (Jenkins + GitHub Actions + собственные оркестраторы). Цель — сократить время от коммита до публикации готового билда с нескольких дней до десятков минут.

- Система мониторинга на базе Grafana + Prometheus + Alertmanager Единая система сбора метрик со всех сервисов, серверов, контейнеров и облачных ресурсов. Включает дашборды для руководства, автоматические алерты и прогнозирование инцидентов. Критически важна для обеспечения стабильности разработки нескольких проектов одновременно.

Базовый портфель проектов

Проекты, которые обязательно реализуются в рамках утверждённого бюджета 2025–2027 гг., но могут быть выполнены после завершения обязательных.

- Глубокая интеграция Jira – TestRail – Zendesk Двусторонняя синхронизация задач, тест-кейсов, багов и тикетов поддержки. Автоматическое создание задач в Jira из тикетов Zendesk, автоматическое закрытие тест-кейсов при фиксе багов, единые дашборды по качеству.

- Модуль аналитики отзывов игроков Автоматический сбор, обработка и визуализация отзывов из Steam, VK Play, Metacritic, Discord, App Store, Google Play. Интеграция с DevManager: отзывы превращаются в задачи для команд контента и геймдизайна.

- Централизованная база знаний на Confluence (с глубоким рефакторингом) Полная стандартизация документации, онбординг-пакеты для новых сотрудников, единые шаблоны, поиск по всей истории проектов. Сокращение времени входа нового сотрудника в проект с 2–3 месяцев до 2–3 недель.

Расширенный портфель проектов

Проекты, которые дают значительное конкурентное преимущество и повышают капитализацию студии. Выполняются при наличии дополнительного финансирования или после успешного завершения базового портфеля.

- Разработка открытого внутреннего REST API DevManager Полноценный публичный API платформы, позволяющий в будущем подключать любые новые инструменты, мобильные клиенты, сторонние сервисы и даже партнёрские студии.

- Мобильные клиенты DevManager (iOS + Android) Мобильное приложение для руководителей и продюсеров: просмотр дашбордов, утверждение задач, мониторинг критических метрик в реальном времени, push-уведомления об инцидентах.

- AI-инструменты для автоматизации QA и генерации контента Внедрение моделей машинного обучения для автотестирования (поиск багов по скриншотам и логам), генерации локтестов, автоматической модерации пользовательского контента и предварительной генерации простых ассетов (текстуры, анимации, диалоги).

Портфель потенциальных проектов

Проекты, которые рассматриваются как возможные после 2027 года или при кардинальном изменении бизнес-модели.

- Полная миграция всей инфраструктуры в публичное облако (100 % отказ от собственных серверов) Перевод всех оставшихся on-premise компонентов в VK Cloud / AWS / Azure, переход на serverless где это возможно.

- Внедрение полноценного Service Desk и каталога ИТ-услуг с SLA Формализация всех внутренних ИТ-услуг (выдача доступов, закупка железа, техподдержка и т.д.), введение измеряемых SLA, автоматизация запросов сотрудников.

- Внедрение корпоративной ERP- и CRM-системы Единая система учёта финансов, управления контрактами с контрагентами, управления лицензиями, интеграция с 1С и международными платёжными системами.

Таким образом, структура портфеля полностью соответствует принципу «сначала то, без чего нельзя жить, потом то, без чего можно жить, но сложно, и только потом — приятные бонусы». Обязательные и базовые проекты гарантируют выживание и рост студии до уровня 300–400 человек и 2–3 параллельных AAA-проектов, а расширенный и потенциальный портфели превращают Mundfish в технологического лидера индустрии.

5. Сформируйте ключевые факторы успеха ИТ-стратегии.

- Понимание важности ИТ со стороны руководства компании

- Достаточное финансирование ИТ-проектов

- Готовность бизнес-подразделений качественно формулировать требования

- Активное участие бизнеса в разработке, тестировании и внедрении

- Достаточная квалификация сотрудников в ИТ

- Укомплектованность ИТ-службы квалифицированными менеджерами и специалистами

- Наличие адекватной организационной структуры ИТ-службы

- Использование методов управления отдельными проектами и портфельным управлением

6. Укажите сроки и причины пересмотра ИТ-стратегии.

Частота пересмотра:

- Плановый – раз в квартал

- Внеплановый – при существенных изменениях в бизнесе и/или ИТ

Причины внепланового пересмотра (примеры из документа):

- Кризис (финансовый, репутационный)

- Смена генерального директора или ключевых руководителей

- Запуск нового крупного проекта (например, Atomic Heart 2)

- Появление новых технологий, существенно меняющих ландшафт (например, массовое внедрение AI в геймдев)

7. Результаты работы представьте на слайдах общей презентации ИТ

стратегии.