Общество с ограниченной ответственностью «Близнецы»

Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 10 Телефон: +7 (495) 000-00-00

# Приказ №12/2025

«28» ноября 2025 г.	г. Москва

Об открытии проекта № CRM-BLZ-2025 (шифр “CRM”)

С целью качественного, своевременного и эффективного выполнения работ по внедрению CRM-системы в ООО «Близнецы».

Приказываю:

- Открыть проект № CRM-BLZ-2025 (шифр “CRM”)

- Определить руководителем работ по проекту: Нгуен Као Бач.

- Финансирование работ осуществлять за счет собственных средств ООО «Близнецы».

- Куратор, владелец бюджета проекта - Нгуен Као Бач.

- Состав, сроки, стоимость и порядок выполнения работ по проекту определить в соответствии с Уставом проекта, Бюджетом проекта и Календарным планом проекта.

.

- Определить следующий состав команды проекта, роли и функциональные обязанности ее членов:

| Исполнитель | Роль | Обязанности |
| --- | --- | --- |
| Нгуен Као Бач | Руководитель проекта (T1) | Управление проектом, планирование, отчетность |
| Иванов П.П. | Бизнес-аналитик (T2) | Сбор требований, анализ процессов |
| Сидоров А.А. | Системный архитектор (T3) | Архитектура решения, технические требования |
| Петров Д.Д. | Программист (T4) | Настройка модулей CRM |
| Ким Н.Н. | Интегратор (T5) | Интеграция CRM с сайтом и почтой |
| Васильев Г.Г. | Специалист по миграции данных (T6) | Подготовка и миграция данных |
| Смирнов Е.Е. | Тестировщик (T7) | Тестирование CRM |
| Орлова М.М. | Руководитель обучения (T8) | Организация обучения |
| Захаров О.О. | Администратор системы (T9) | Настройка серверов, доступов |
| Тран Лан | Тренер (T10) | Проведение обучения персонала |

- Определить следующий порядок отчетности о ходе проекта:

| Отчетность | Готовит | Принимает | Регламент |
| --- | --- | --- | --- |
| Промежуточная внутренняя | Руководитель проекта | Куратор проекта | 1 раз в неделю |
| Промежуточная внешняя | Руководитель проекта | Представители заказчика | 1 раз в месяц |
| Отчет о состоянии проекта | Руководитель проекта | Куратор проекта | 1 раз в месяц |
| Окончательная внешняя | Руководитель проекта | Представители заказчика | Не позже 2 недель после окончания работ |
| Окончательная внутренняя | Руководитель проекта | Куратор проекта | Не позже 2 недель после окончания |

- Контроль за исполнением приказа возложить на куратора проекта  - Нгуен Као Бач

- Приложения к Приказу (1 –Устав проекта, 2– Бюджет проекта, 3 – Календарный план проекта)

| Директор | Нгуен.К.Б |
| --- | --- |